34_action_recommendations

GA4 电商转化漏斗分析：业务建议与执行方案

由核心发现转化为可执行、可验证、可排序的业务行动

执行原则：先排除数据或交易流程异常，再定位高影响问题，最后通过 A/B 实验验证优化方案。

一、建议总览

| 优先级 | 建议主题 | 核心动作 | 主要验证指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 排查高浏览、低转化商品 | 先核查库存、上下架状态、规格选择、SKU/商品名称映射和购买链路是否正常。 | 浏览→结账率、严格购买率、同会话加购后购买率 |
| P1 | 调查搜索来源与落地页面匹配 | 按关键词、广告组、落地页和商品类别继续拆解，检查搜索意图与落地内容是否一致。 | 访问→浏览率、浏览→结账率、整体购买率 |
| P1 | 测试增加高转化、低曝光商品展示 | 选择数据可靠的候选商品，提高首页或推荐模块展示位置，并开展用户级 A/B 实验。 | 整体购买率、每会话收入、其他商品购买率 |

建议一：排查高浏览、低转化商品

优先级：P0

| 对应发现 | 部分商品浏览量较高，但严格浏览到购买率明显低于整体商品基准 0.83%；部分商品加购量较大，但同会话购买数为 0 或极低。 |
| --- | --- |
| 建议动作 | 优先检查 Google Campus Bike Eco Tee Navy、Google Women's Striped L/S、Google F/C Long Sleeve Tee Charcoal 等异常商品。核查商品是否缺货、下架、无法选择规格、无法进入结账，以及浏览、加购、购买阶段的商品名称和 SKU 映射是否一致。 |
| 为什么优先做 | 这些商品影响的用户数量较大，而且部分异常可能来自数据映射、库存状态或购买链路问题。应先排除基础问题，再讨论页面优化、定价或营销策略。 |
| 还需要什么数据 | 商品库存、上下架状态、价格、尺码与颜色、商品页面错误日志、结账失败记录、SKU 映射表、跨会话购物车记录。 |
| 如何验证结果 | 修复或确认问题后，持续观察商品的浏览→结账率、严格浏览→购买率、同会话加购后购买率和购买订单数是否改善。 |
| 注意事项 | 当前数据只能定位异常，不能证明低转化一定由价格、页面或库存造成；在确认数据和交易流程正常前，不应直接建议降价或改版。 |

建议二：调查搜索来源与落地页面匹配

优先级：P1

| 对应发现 | google / organic 和 google / cpc 流量规模较大，但整体购买率分别约为 1.06% 和 0.95%，低于总体 1.29%。 |
| --- | --- |
| 建议动作 | 按搜索关键词、广告组、落地页面和商品类别继续拆解，检查用户搜索意图、广告内容与实际落地内容是否一致；优先排查高流量但浏览→结账率偏低的入口。 |
| 为什么优先做 | 这两类来源贡献了较大流量。即使转化率只改善少量，也可能影响较多会话；但在缺少成本数据时，当前目标应是先定位流量与内容匹配问题。 |
| 还需要什么数据 | 当前会话来源、搜索关键词、广告组、落地页面、点击成本、广告支出、用户搜索词、页面停留与跳出信息。 |
| 如何验证结果 | 优化关键词或落地页面后，比较访问→浏览率、浏览→结账率和整体购买率；条件允许时采用用户级或会话级随机实验验证。 |
| 注意事项 | traffic_source 描述的是用户首次获客来源，不一定等于本次会话来源；当前没有广告成本，不能计算 ROI，也不能直接建议削减 CPC 预算。 |

建议三：测试增加高转化、低曝光商品的展示

优先级：P1

| 对应发现 | 共有 88 个低浏览、高转化商品。例如 Google Camp Mug Ivory 的严格浏览到购买率为 3.76%，显著高于整体商品基准 0.83%，但浏览规模相对较低。 |
| --- | --- |
| 建议动作 | 选择 3–5 个购买样本和严格路径覆盖率较可靠的候选商品，在首页或推荐模块中提高展示位置；保持价格、库存和页面内容不变，单独验证曝光位置的影响。 |
| 为什么优先做 | 这些商品已经表现出较好的转化能力，但当前获得的有效浏览量有限，可能存在未被充分利用的曝光机会。 |
| 还需要什么数据 | 商品曝光次数、点击率、推荐位置、库存、利润率、用户分群、推荐算法结果和其他商品的替代关系。 |
| 如何验证结果 | 开展用户级 A/B 实验，对比实验组和对照组的整体购买率、每会话收入、候选商品购买率及其他商品购买率。 |
| 注意事项 | 高转化可能来自特定用户群体或样本结构；增加曝光可能只是转移其他商品销量，而非提高整体销量，因此必须监控替代效应。 |

二、建议执行顺序

| 1 先排错 核查商品数据映射、库存状态和购买流程是否正常。 | 2 再定位原因 调查搜索来源、关键词和落地页面的匹配问题。 | 3 最后做实验 对高转化、低曝光商品开展推荐位置 A/B 实验。 |
| --- | --- | --- |

三、提交前检查

□ 每一条建议均能对应到 33_core_findings 中的明确发现。

□ 每一条建议都包含具体动作、所需数据和验证指标。

□ 建议按照“先排错—再定位—后实验”的顺序执行。

□ 没有把描述性关联写成已证明的因果关系。

□ 没有在缺少广告成本时计算或判断渠道 ROI。

说明：本表用于把分析结论转化为业务行动。建议实施前仍需结合库存、商品状态、当前会话归因、广告成本和实验样本量等内部数据进行复核。